**Cronograma de Desenvolvimento Semanal**

**1. Nome do Projeto**

Módulo de Reservas Online para Restaurante

**2. Integrantes do Grupo**

• Endrik Perin: RGM 802.524

• Felipe Mota Veríssimo: RGM 802.491

• Leonardo Martins Braga: RGM 802.534

**3. Versão Atual do Documento de Requisitos**

O documento de requisitos atualizado é a Versão 1.1, datada de 01/09/2025 [1]. Este documento detalha os requisitos funcionais, não funcionais e de negócio para a implementação do módulo de reservas online.

**4. Planejamento**

O planejamento das atividades semanais visa a implementação e validação dos requisitos funcionais e não funcionais do módulo de reservas online, conforme detalhado no documento de requisitos [1]. As tarefas serão distribuídas entre os integrantes do grupo, com foco na rastreabilidade entre os requisitos e as implementações. Cada commit no repositório Git seguirá o padrão [Número do Requisito] - Resumo da Atividade - Nome do Aluno.

**5. Cronograma de Atividades da Semana**

| ID do Requisito | Descrição da Atividade | Responsável | Prazo (Data) | Status | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF001 | Implementar cadastro de reservas (nome, telefone, data, horário, nº pessoas) | Felipe Mota Veríssimo | 2025-10-10 | Em Andamento | Desenvolvimento da interface e lógica de backend. |
| RF002 | Desenvolver envio de confirmação automática (cliente e gerente) | Endrik Perin | 2025-10-10 | Em Andamento | Integração com serviço de e-mail/WhatsApp. |
| RF003 | Implementar bloqueio de horários já ocupados | Leonardo Martins Braga | 2025-10-13 | Em Andamento | Lógica de verificação de disponibilidade. |
| RF004 | Desenvolver funcionalidade de cancelamento/alteração de reserva pelo cliente | Felipe Mota Veríssimo | 2025-10-13 | Não Iniciado | Requer RF001 e RF003 concluídos. |
| RF005 | Implementar exibição de lista atualizada de reservas para a equipe | Endrik Perin | 2025-10-13 | Não Iniciado | Desenvolvimento do painel administrativo. |
| RNF001 | Garantir interface responsiva e intuitiva | Leonardo Martins Braga | 2025-10-13 | Não Iniciado | Testes de UI/UX em diferentes dispositivos. |
| RNF003 | Implementar validação para evitar registros falsos/spam | Felipe Mota Veríssimo | 2025-10-13 | Não Iniciado | Validação de dados de entrada. |

**6. Distribuição das Tarefas por Integrante**

Felipe Mota Veríssimo

• RF001: Implementar cadastro de reservas (nome, telefone, data, horário, nº pessoas)

• RF004: Desenvolver funcionalidade de cancelamento/alteração de reserva pelo cliente

• RNF003: Implementar validação para evitar registros falsos/spam

Endrik Perin

• RF002: Desenvolver envio de confirmação automática (cliente e gerente)

• RF005: Implementar exibição de lista atualizada de reservas para a equipe

Leonardo Martins Braga

• RF003: Implementar bloqueio de horários já ocupados

• RNF001: Garantir interface responsiva e intuitiva

**7. Link do Repositório do Projeto**

https://github.com/FelipeMotaVerissimo/Reservas-Online-para-Restaurante.git