Cronograma de Desenvolvimento Semanal

1. Nome do Projeto

Módulo de Reservas Online para Restaurante: Restable

2. Integrantes do Grupo

- Endrik Perin: RGM 802.524

- Felipe Mota Veríssimo: RGM 802.491

- Leonardo Martins Braga: RGM 802.534

3. Versão Atual do Documento de Requisitos

- O documento de implementação dos requisitos e criação do desenvolvimento é a Versão 1.2 , datada de 14/10/2025. Portanto este documento, define o planejamento de desenvolvimento do sistema.

4. Planejamento

O planejamento da atividade semanal visa a implementação do Banco de dados com o Projeto e realizar cadastro de mesas dentro do sistema e realização do cadastro do usuário com o sistema pelo prisma integrado com SQllite. As tarefas serão distribuídas entre os integrantes do grupo, com foco na rastreabilidade entre os requisitos e as implementações. Cada commit no repositório Git seguirá o padrão [Número do Requisito] - Resumo da Atividade - Nome do Aluno.

5. Cronograma de Atividades da Semana

| Módulo de Reservas Online para Restaurante |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID do Requisito | Status | Data | Responsável | Descrição da Atividade |
| RF001 | Finalizado | 14 de out. de 2025 | Felipe Mota Veríssimo | Implementar tela de login e cadastro (nome, telefone, email e senha) |
| RF002 | Finalizado | 14 de out. de 2025 | Leonardo Martins Braga | Desenvolver tela de principal com top-bar e tela de reservas (nome, horário, número de pessoas e telefone) |
| RF003 | Finalizado | 15 de out. de 2025 | Endrik Perin | Implementar Banco de Dados dentro do Projeto e Rotas. |
| RF004 | Em andamento | 20 de out. de 2025 | Felipe Mota Veríssimo | Desenvolvimento de ligação entre Banco de Dados e telas para realização de login. |
| RF005 | Em andamento | 20 de out. de 2025 | Leonardo Martins Braga | Desenvolver telas de usuário, informando os dados cadastrados e quais mesas foram reservadas. |
| RF006 | Em andamento | 20 de out. de 2025 | Endrik Perin | Implementar a contagem de mesas na tela principal, de quantas já foram reservadas. |
| RF007 | Não iniciado | 20 de out. de 2025 | Leonardo Martins Braga | Implementar o cadastro de mesa com o Banco de Dados (nome, horário, número de pessoas e telefone). |
| RFN001 | Finalizado | 14 de out. de 2025 | Felipe Mota Veríssimo | Realizar o Design de css da Telas de Cadastro e Login. |
| RFN002 | Finalizado | 11 de out. de 2025 | Leonardo Martins Braga | Definição do design padrão de Telas. |
| RFN003 | Não iniciado | 20 de out. de 2025 | Leonardo Martins Braga | Arrumar o design da tela da Tela Principal e Top-Bar. |

6. Distribuição das Tarefas por Integrante

- Felipe Mota Veríssimo

- RF001: Implementar tela de login e cadastro (nome, telefone, email e senha );

- RF004: Desenvolvimento de ligação entre Banco de Dados e telas para realização de login;

- RFN001: Realizar o Design de css da Telas de Cadastro e Login;

- Endrik Perin

- RF003: Implementar Banco de Dados dentro do Projeto e Rotas.

- RF006: Implementar a contagem de mesas na tela principal, de quantas já foram reservadas.

- Leonardo Martins Braga

- RF002: Desenvolver tela de principal com top-bar e tela de reservas (nome, horário, número de pessoas e telefone)

- RF005: Desenvolver telas de usuário, informando os dados cadastrados e quais mesas foram reservadas.

- RF007: Implementar o cadastro de mesa com o Banco de Dados (nome, horário, número de pessoas e telefone);

- RFN002: Definição do design padrão de Telas.

7. Link do Repositório do Projeto

- https://github.com/FelipeMotaVerissimo/Reservas-Online-para-Restaurante.git